[МЕСТО ДЛЯ ЛОГОТИПА СТУДИИ]

Neat Studio

Тел.: [телефон]   E-mail: [e-mail]   Сайт: [сайт]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку MVP low-code платформы

динамического финансового моделирования

«[Название продукта]»

[МЕСТО ДЛЯ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ-КЛИЕНТА — при наличии]

Версия 1.0 — 11 июня 2026 г.

Статус: проект, на согласование с Заказчиком

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке минимально жизнеспособного продукта (MVP) low-code платформы динамического финансового моделирования (далее — Платформа). ТЗ является основанием для оценки стоимости и сроков, проектирования, разработки и приёмки работ.

1.2. Описание продукта

Платформа превращает привычную электронную таблицу (Google Sheets / Excel) в автоматически обновляемую финансовую модель предприятия. Данные поступают через коннекторы и загрузку файлов, обрабатываются встроенным ИИ (распознавание, категоризация, проверка качества) и отображаются на BI-дашборде. Ключевая ценность для пользователя: ручной перенос цифр исключается — модель обновляется сама и всегда отражает актуальное состояние бизнеса.

1.3. Цели MVP

- Подтвердить ключевой сценарий: «подключил источник данных → финмодель и дашборд обновились автоматически».

- Получить первых платящих пользователей и обратную связь для приоритизации развития.

- Заложить архитектурную основу для следующих этапов: мобильное приложение, мониторинг и алерты, совместная работа, модуль привлечения финансирования.

1.4. Целевая аудитория

Собственники и руководители малого и среднего бизнеса; финансовые директора и финансовые менеджеры; бухгалтеры и финансисты, обслуживающие компании на аутсорсе; бизнес-консультанты и трекеры.

1.5. Платформа реализации MVP

MVP реализуется как веб-приложение (desktop-first) с адаптивной вёрсткой; просмотр дашборда корректен на планшете и смартфоне. Нативные мобильное и десктоп-приложения в объём MVP не входят (см. раздел 3).

# 2. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Финансовая модель (финмодель) | Структурированный расчёт доходов, расходов и денежных потоков предприятия по периодам, в разрезе плана и факта. |
| Коннектор | Механизм автоматического получения данных из внешнего источника (сервис, файл, таблица). |
| Дашборд | Экран с визуализацией ключевых показателей: виджеты, графики, план/факт-анализ. |
| Виджет | Отдельный визуальный блок дашборда (график, числовой показатель, таблица). |
| ИИ-модуль | Компонент на основе больших языковых моделей, выполняющий распознавание файлов, категоризацию операций и ответы на вопросы пользователя по данным. |
| Маппинг | Сопоставление операций из источника статьям финансовой модели. |
| Рабочее пространство | Изолированная область данных одной компании пользователя. |
| Операция | Отдельная запись о движении денежных средств (платёж, поступление). |

# 3. Границы MVP

3.1. Входит в объём MVP

- Регистрация, авторизация, рабочие пространства и роли пользователей.

- Финансовая модель на базе готового шаблона с синхронизацией Google Sheets и импортом/экспортом Excel.

- Загрузка банковских выписок и автоматическая категоризация операций средствами ИИ.

- BI-дашборд со стандартным набором виджетов и план/факт-анализом.

- ИИ-ассистент: чат по данным финансовой модели.

- Тарифы, онлайн-оплата подписки, личный кабинет.

- Административная панель Платформы.

- E-mail и внутрисервисные уведомления о статусе обработки данных.

3.2. Не входит в MVP (последующие релизы)

- Нативные мобильное и десктоп-приложения.

- Прямые API-интеграции с банками (открытый банкинг) и учётными системами (1С, ERP, CRM).

- Совместное редактирование в реальном времени, комментарии и упоминания (этап «совместная работа»).

- Мониторинг и алерты по отклонениям метрик.

- Конструктор собственных шаблонов моделей и маркетплейс шаблонов.

- Модуль привлечения финансирования (витрина живых финмоделей для банков и инвесторов).

- Публичный API Платформы для сторонних разработчиков.

# 4. Функциональные требования

4.1. Регистрация и авторизация

- Регистрация по e-mail и паролю с подтверждением адреса.

- Вход через аккаунт Google (OAuth 2.0).

- Восстановление пароля по e-mail.

- Управление сессиями, выход со всех устройств.

4.2. Рабочие пространства и роли

- Создание рабочего пространства; одно пространство соответствует одной компании.

- Роли: Владелец (полный доступ, управление оплатой), Редактор (данные и модель), Наблюдатель (только просмотр модели и дашборда).

- Приглашение участников по e-mail; ограничение числа участников определяется тарифом.

4.3. Финансовая модель

- Создание модели из предустановленного универсального шаблона: отчёт о прибылях и убытках (P&L), движение денежных средств (ДДС), сводка ключевых показателей; горизонт 12–24 месяца, помесячно.

- Режим А (основной): модель хранится в Google-таблице пользователя; Платформа создаёт таблицу из шаблона, читает и записывает данные через Google Sheets API.

- Режим Б: загрузка собственного Excel-файла (.xlsx) с разметкой структуры через мастер импорта.

- Колонки «план» и «факт» по каждому периоду; автоматический расчёт отклонений в абсолютном и процентном выражении.

- Журнал обновлений данных: дата, источник, количество операций, статус.

- Экспорт модели в формат .xlsx.

4.4. Источники данных и загрузка

- Загрузка банковских выписок в форматах CSV, XLSX и текстовом формате 1CClientBankExchange.

- Подключение существующей Google-таблицы как источника данных (выбор листа и диапазона).

- Ручное добавление и редактирование операций.

- Автоматическое обновление подключённых источников по расписанию (не реже одного раза в сутки) и по кнопке «Обновить».

- Журнал импортов со статусами: успешно, ошибка, требует подтверждения.

4.5. ИИ-модуль

- Распознавание структуры загруженного файла: автоматическое определение колонок даты, суммы, назначения платежа и контрагента.

- Автоматическая категоризация операций по статьям финмодели с оценкой уверенности; операции с низкой уверенностью помечаются «требует подтверждения».

- Дообучение на правках: подтверждённые пользователем категории применяются к аналогичным операциям в дальнейшем.

- Проверка качества данных: дубликаты, пропуски периодов, аномальные суммы — формируется список замечаний.

- ИИ-ассистент (чат): ответы на вопросы по данным модели на естественном языке, краткая сводка по итогам периода; ассистент работает в режиме «только чтение» и не изменяет данные.

- Целевая точность автокатегоризации — не менее 80% операций без ручной правки на эталонной выборке, согласуемой на этапе проектирования.

4.6. Дашборд

- Стандартные виджеты: выручка; расходы по статьям; валовая, операционная и чистая прибыль; денежный поток; остаток денежных средств; план/факт с отклонениями; топ-10 статей расходов; динамика показателей по месяцам.

- Фильтры: период (месяц, квартал, год, произвольный диапазон); сравнение с планом или с прошлым периодом.

- Индикация актуальности: дата последнего обновления, состояние «данные устарели», кнопка обновления.

- Экспорт дашборда в PDF и PNG.

- Индивидуальная настройка виджетов в MVP не предусмотрена: фиксированный набор с возможностью скрытия отдельных виджетов.

4.7. Уведомления

- E-mail: завершение импорта, ошибки синхронизации, окончание пробного периода, неуспешный платёж.

- Внутрисервисные уведомления (значок в шапке) по тем же событиям.

4.8. Тарифы и подписка

- Пробный период 14 дней с полным функционалом.

- Тарифные планы (предварительно): «Старт» — 1 компания, 2 пользователя; «Бизнес» — до 5 компаний, до 5 пользователей. Точные параметры и цены утверждаются Заказчиком до начала разработки.

- Оформление, продление, смена и отмена подписки в личном кабинете; история платежей и счета.

4.9. Административная панель (для команды Платформы)

- Список пользователей и рабочих пространств, поиск, блокировка.

- Подписки и платежи, ручное продление.

- Журнал ошибок интеграций и импортов.

- Базовые метрики: регистрации, активные пространства, конверсия в оплату.

# 5. Страницы и экраны

Общее количество уникальных страниц и экранов MVP — 13. Дополнительно реализуются системные страницы: 404, политика конфиденциальности, публичная оферта.

| № | Страница / экран | Расположение и содержимое |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная (лендинг) | Шапка с логотипом и кнопкой входа; первый экран с оффером и кнопкой «Попробовать бесплатно»; блок «Как это работает» (3 шага: подключите источник — ИИ разложит данные по статьям — следите за живым дашбордом); блок возможностей (коннекторы, ИИ, дашборд); скриншоты интерфейса; блок тарифов; FAQ; подвал с контактами и ссылками на оферту и политику конфиденциальности. |
| 2 | Регистрация / вход | Формы регистрации и входа (e-mail, пароль); кнопка «Войти через Google»; восстановление пароля; согласие с офертой и политикой конфиденциальности. |
| 3 | Онбординг | Пошаговый мастер: создание компании; выбор шаблона финмодели; подключение Google-таблицы или загрузка банковской выписки; переход на дашборд. |
| 4 | Рабочий стол | Карточки компаний (рабочих пространств) со статусом данных и датой последнего обновления; кнопка создания нового пространства; переключение между пространствами. |
| 5 | Финансовая модель | Табличное представление модели (встроенная Google-таблица или просмотр данных); панель источника и статуса синхронизации; журнал обновлений; кнопки «Обновить» и «Экспорт в Excel». |
| 6 | Дашборд | Сетка виджетов; фильтр периода; переключатель план/факт; дата последнего обновления данных; кнопки обновления и экспорта в PDF/PNG. |
| 7 | Данные: источники | Список подключённых источников со статусами; добавление источника; загрузка файла выписки; журнал импортов. |
| 8 | Данные: операции и категории | Таблица операций (дата, сумма, контрагент, назначение, статья); фильтр «требует подтверждения»; массовое присвоение статей; подтверждение категорий, предложенных ИИ; список замечаний по качеству данных. |
| 9 | ИИ-ассистент | Чат с историей сообщений; быстрые вопросы-подсказки; ссылки на строки модели, из которых взяты цифры в ответах. |
| 10 | Настройки компании и команда | Название и реквизиты компании; список участников; приглашение по e-mail; назначение ролей. |
| 11 | Профиль пользователя | Личные данные; смена пароля; подключённые аккаунты (Google); настройки уведомлений. |
| 12 | Тарифы и оплата (личный кабинет) | Текущий тариф и лимиты; смена тарифа; способ оплаты; история платежей и счета. |
| 13 | Админ-панель | Разделы: пользователи, рабочие пространства, подписки и платежи, журнал ошибок, метрики. Доступ только для команды Платформы. |

# 6. Интеграции с внешними сервисами

| Сервис | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets API / Google Drive API | Создание и синхронизация финмоделей, чтение таблиц-источников | OAuth 2.0; доступ только к файлам, выбранным пользователем |
| Google OAuth | Вход через аккаунт Google | — |
| Провайдер ИИ (LLM API: Anthropic Claude, OpenAI или аналог) | Категоризация операций, распознавание файлов, ИИ-ассистент | Выбор провайдера — на этапе проектирования с учётом требований к обработке данных целевого рынка |
| Платёжный провайдер (Stripe / Paddle — международный рынок; ЮKassa / CloudPayments — РФ) | Рекуррентная оплата подписок банковскими картами | Выбор зависит от целевого рынка (см. раздел 10) |
| Сервис транзакционных писем (SendGrid / Postmark / Unisender) | Подтверждение регистрации, уведомления | — |
| Веб-аналитика (Google Analytics / Яндекс.Метрика) | Поведение пользователей, воронка регистрации и оплаты | — |
| Форматы банковских выписок: CSV, XLSX, 1CClientBankExchange | Загрузка фактических операций | Прямые API-интеграции с банками в MVP не входят |

# 7. Оплата на сайте

Возможность оплаты на сайте предусмотрена. Реализуется рекуррентная оплата подписки банковскими картами через платёжного провайдера: оформление подписки по окончании пробного периода, автоматическое продление, смена тарифа, отмена, выставление счетов и чеков средствами провайдера.

Приём разовых платежей на лендинге без регистрации не предусмотрен. Фискализация и налоговое оформление платежей — в соответствии с законодательством целевого рынка (уточняется, см. раздел 10).

# 8. Нефункциональные требования

8.1. Производительность

- Загрузка интерфейса — не более 3 секунд при стандартном соединении.

- Импорт выписки до 10 000 операций — не более 60 секунд (с фоновой обработкой и индикацией прогресса).

- Построение дашборда по модели на 24 месяца — не более 5 секунд.

8.2. Совместимость

- Последние две версии браузеров Chrome, Safari, Firefox, Edge.

- Основное разрешение — от 1280 px (desktop-first); корректный просмотр дашборда на планшете и смартфоне.

8.3. Безопасность

- HTTPS на всех страницах; хранение паролей в виде хэшей (bcrypt или argon2).

- Разграничение доступа по ролям; шифрование токенов интеграций при хранении.

- Защита от уязвимостей OWASP Top 10; журналирование действий пользователей с данными.

- Ежедневное резервное копирование базы данных с хранением копий не менее 30 дней.

8.4. Персональные данные

- Соответствие законодательству целевого рынка о персональных данных (GDPR для ЕС / 152-ФЗ для РФ — уточняется).

- Политика конфиденциальности и публичная оферта на сайте; согласие на обработку данных при регистрации.

- Данные пользователей не используются для обучения публичных моделей ИИ; условие фиксируется при выборе провайдера ИИ.

8.5. Надёжность и масштабируемость

- Целевая доступность сервиса — 99,5%.

- Архитектура выдерживает до 1 000 активных рабочих пространств без переработки.

- Фоновая обработка импортов и синхронизаций через очередь задач.

8.6. Технологический стек (рекомендуемый)

Фронтенд — React / Next.js; бэкенд — Node.js (NestJS) или Python (FastAPI); база данных — PostgreSQL; очереди и кэш — Redis; размещение — облачный хостинг. Финальный стек утверждается на этапе проектирования. Исходный код передаётся Заказчику в Git-репозитории вместе с инструкцией по развёртыванию.

# 9. Этапы работ и порядок приёмки

9.1. Этапы

- Этап 1. Проектирование: прототипы экранов, уточнение ТЗ, выбор провайдеров ИИ и платежей, эталонная выборка для категоризации.

- Этап 2. Дизайн интерфейса по утверждённым прототипам.

- Этап 3. Разработка ядра: финмодель, источники данных, ИИ-категоризация.

- Этап 4. Дашборд, ИИ-ассистент, тарифы и оплата.

- Этап 5. Тестирование, наполнение лендинга, запуск.

9.2. Критерии приёмки MVP

- Сквозной сценарий проходит без участия разработчиков: регистрация → онбординг → загрузка выписки или подключение таблицы → автоматическое обновление модели → корректный дашборд.

- Точность автокатегоризации — не менее 80% на согласованной эталонной выборке.

- Оформление и автопродление подписки подтверждены тестовыми и боевыми платежами.

- Выполнены нефункциональные требования раздела 8.

- Передана документация: инструкция администратора, описание развёртывания.

# 10. Допущения и открытые вопросы

- Название продукта и брендинг — предоставляются Заказчиком.

- Целевой рынок (ЕС / РФ / международный) — влияет на выбор платёжного провайдера, требования к персональным данным и языки интерфейса.

- Провайдер ИИ и бюджет на использование API.

- Точная тарифная сетка и цены.

- Приоритетные банки и форматы выписок для первой версии.

- Наличие фирменного стиля и логотипа Заказчика для дизайна интерфейса.

Перечисленные вопросы фиксируются и закрываются на этапе проектирования; их уточнение может повлечь корректировку настоящего ТЗ по согласованию сторон.